UTBYGGINGSAVTALE

for

Konows gate 5-7

Gnr. 233, bnr. 232 og 234

Illustrasjon: Arcasa arkitekter AS

PARTER

Følgende avtale er inngått mellom:

Navn: 		Oslo kommune 				Org.nr.: 958 935 420

v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten

heretter betegnet OK

og

Navn: 		Attivo Eiendomsutvikling II AS		Org.nr.: 917 325 448

heretter betegnet AE.

DEFINISJONER

I denne avtalen menes følgende med disse begreper:

Annen ytelse:	Tiltak omfattet av Reguleringsplanen som skal opparbeides av AE.

Anleggsbidraget:	Det totale bidraget AE skal yte til OK for opparbeidelse av offentlige tiltak. Anleggsbidraget består av Kontantbidraget, Realytelsen og Annen ytelse.

BBY:	Oslo kommune v/ Boligbygg Oslo KF. Boligbygg Oslo KF eier, forvalter og leier ut Oslos kommunale boliger.

BRA:	Bruksareal for bebyggelse beregnet i tråd med Reguleringsplanen og byggteknisk forskrift av 19. juni 2017 nr. 840 § 5-4, eller senere forskrift som erstatter denne.

Byggeplan:			En plan som inneholder de tekniske tegninger og beskrivelser 				som er nødvendige for å gjennomføre Realytelsen.

BYM:	Oslo kommune v/ Bymiljøetaten. Bymiljøetaten er kommunens representant/kontaktperson i de tilfeller dette fremgår spesifikt av Utbyggingsavtalen.

EBY:	Oslo kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten. I tillegg til å være kommunens primære kontaktperson i Utbyggingsavtalen, er Eiendoms- og byfornyelsesetaten også kommunens representant i de tilfeller dette fremgår spesifikt av Utbyggingsavtalen.

Eiendommen:	Gårds- og bruksnummer og eventuelt andre matrikkelenheter tilhørende Konows Atelier BRL som Utbyggingsavtalen kan tinglyses på.

Igangsettingstillatelse: 	Igangsettingstillatelse for målbart bruksareal over terreng (BRA).

Justeringsavtaler: 	Avtaler om overføring av justeringsrett og justeringsplikt for merverdiavgift som er påløpt i forbindelse med opparbeidelse av Realytelsen.

Kontantbidraget:	Den delen av anleggsbidraget som AE skal betale kontant til OK for gjennomføring av Kontantbidragstiltakene.

Kontantbidragstiltakene:	Tiltak omfattet av Reguleringsplanen § 7 som skal opparbeides av OK.

Kostnadsberegningen: 	Omforent kostnadsberegning utarbeidet av AE.

Realytelsen:	Tiltak omfattet av Reguleringsplanen § 8 som skal opparbeides av AE.

Reguleringsplanen:	Reguleringsplan for Konows gate 5-7, jf. vedlegg 1 (reguleringsplankart) og vedlegg 2 (reguleringsbestemmelser).

Utbyggingsavtalen:		Denne avtale med vedlegg.

BAKGRUNN OG FORMÅL

I kommuneplan «Oslo mot 2030» er det fattet et forutsigbarhetsvedtak hvor det forutsettes at det inngås utbyggingsavtaler for å gjennomføre rekkefølgebestemmelser i reguleringsplaner, og at det som hovedprinsipp er utbygger som skal bære alle kostnadene med tilrettelegging av teknisk og blå/grønn infrastruktur som er nødvendig for det enkelte prosjekt/tiltak.

Realisering av Reguleringsplanen gjør det nødvendig å opparbeide og oppgradere offentlige rom i henhold til rekkefølgebestemmelsene som er vedtatt i Reguleringsplanen. Formålet med Utbyggingsavtalen er å regulere partenes rettigheter og plikter knyttet til gjennomføring av Reguleringsplanen, herunder finansiering, gjennomføring, overtakelse og ansvars- og risikoforhold.

GEOGRAFISK AVGRENSNING

Reguleringsplanen

Planområdet for Reguleringsplanen fremgår av vedlegg 1, og omfatter følgende gårds- og bruksnummer:

233/232, 234 og 999/9.

Eiendommen

Eiendommens avgrensning er markert på kartskisse, jf. vedlegg 3, og omfatter følgende matrikkelenheter: gnr. 233 og bnr. 232 og 234. Dette omfatter også matrikkelenheter innenfor eiendommens avgrensning som får endret benevnelse.

Konows Atelier BRL er formell hjemmelshaver av Eiendommen.

AE har full råderett over Eiendommen i henhold til generalfullmakt fra Konows Atelier BRL, jf. vedlegg 11.

REKKEFØLGEBESTEMMELSENE

Kontantbidragstiltakene

Kontantbidragstiltakene fremgår av rekkefølgebestemmelsene i Reguleringsplanen § 7, som lyder som følger:

7	Før igangsettingstillatelse

Før det gis igangsettingstillatelse til nye bygge- og anleggstiltak innenfor planområdet skal tiltak som bedrer forholdene for gående og syklende i Oslo gate, mellom Schweigaards gate og Kongsveien, være sikret opparbeidet.

Før det gis igangsettingstillatelse til nye bygge- og anleggstiltak innenfor planområdet skal trikketrase og sykkelvei mellom Kongshavn videregående skole og Bispegata være sikret opparbeidet.

Erfaringsmessig anser Plan- og bygningsetaten vilkåret ”sikret opparbeidet” som oppfylt når:

- Utbyggingsavtalen er vedtatt,

- Kontantbidraget er innbetalt i henhold til punkt 6.2.3 og

- OK har inngått utbyggingsavtaler som samlet finansierer tiltakene eller tiltakene er fullfinansierte ved hjelp av offentlige bidrag vedtatt av kompetent organ i Oslo kommune.

Dersom Kontantbidragstiltakene ikke anses «sikret opparbeidet» på det tidspunktet AE skal søke om rammetillatelse, må AE søke Plan- og bygningsetaten om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsen. AE har risikoen for at slik dispensasjon blir gitt.

Realytelsen

Realytelsen fremgår av rekkefølgebestemmelsene i Reguleringsplanen § 8.1, som lyder som følger:

8	Før bebyggelse tas i bruk

8.1	Fortau

Før det gis midlertidig brukstillatelse til bebyggelsen innenfor planområdet skal offentlig fortau som vist i plankartet, jf. § 3, være opparbeidet i henhold til godkjent byggeplan.

Dersom Realytelsen ikke anses «opparbeidet» på det tidspunktet AE skal søke om midlertidig brukstillatelse, må AE søke Plan- og bygningsetaten om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsen. AE har risikoen for at slik dispensasjon blir gitt.

Annen ytelse

Annen ytelse er beskrevet under planens hensikt i Reguleringsplanen, som lyder som følger:

Planen skal sikre at alunskiferbruddet i skrenten bevares og styrkes som et kulturminne.

AES PLIKTER

Anleggsbidrag

AE skal yte Anleggsbidraget estimert til totalt kr 23 893 500,- per 4. kvartal 2024 gitt full utnyttelse i henhold til Reguleringsplanen. Anleggsbidragets størrelse for ny bebyggelse er kr 5 000,- pr. m2 BRA per 4. kvartal 2024.

Anleggsbidraget ytes i form av Kontantbidraget, jf. punkt 6.2, Realytelsen, jf. punkt 6.3 og Annen ytelse, jf. punkt 6.4.

Kontantbidraget

Størrelse

Kontantbidragets størrelse for ny bebyggelse over terreng er kr 3 944,- ganger maksimalt tillatt m2 BRA i Igangsettingstillatelsen.

For eksisterende bebyggelse over terreng på Eiendommen som rives og gjenoppbygges til samme formål eller er gjenstand for tiltak som krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd bokstav b, d eller n er Kontantbidragets størrelse kr 1 000,- ganger maksimalt tillatt m2 BRA i Igangsettingstillatelsen.

For eksisterende bebyggelse over terreng på Eiendommen som rives og gjenoppbygges til nytt formål eller er gjenstand for tiltak som krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd bokstav b, d eller n er Kontantbidragets størrelse kr 1 500,- ganger maksimalt tillatt m2 BRA i Igangsettingstillatelsen.

Kontantbidragets størrelse for ny bebyggelse under terreng er kr 2 500,- ganger maksimalt tillatt m2 BRA i igangsettingstillatelsen.

Regulering av kontantbidraget – byggekostnadsindeksen

Kontantbidraget justeres på oppgjørstidspunktet etter SSBs byggekostnadsindeks for ”veg i dagen”, med utgangspunkt i 4. kvartal 2024, eller senere statistikk som avløser denne.

Forfall og oppgjør

AE plikter uten ugrunnet opphold å sende EBY kopi av søknad om Igangsettingstillatelse og oppsett over antall m2 BRA som omfattes av søknaden. OK skal deretter sende AE faktura innen 14 dager.

Kontantbidraget for et byggetiltak over terreng forfaller til betaling når Igangsettingstillatelse gis. Kontantbidraget for byggetiltak under terreng forfaller samtidig med første Kontantbidrag for byggetiltak over terreng. Kontantbidraget forfaller selv om faktura etter første ledd annet punktum ikke var utstedt innen Igangsettingstillatelse.

Plikten til å betale Kontantbidraget gjelder selv om Kontantbidragstiltakene er opparbeidet på det tidspunkt betaling skal skje.

Dersom Igangsettingstillatelse ikke gis for det antall m2 BRA det er søkt om, skal overskytende Kontantbidrag tilbakebetales til AE.

Manglende og forsinket betaling

Ved forsinket betaling skal AE betale forsinkelsesrenter i henhold til lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. Påløpte forsinkelsesrenter utelukker ikke erstatningsansvar i medhold av punkt 11.

Disponering mellom Kontantbidragstiltakene

OK har rett til å fritt disponere Kontantbidraget mellom Kontantbidragstiltakene.

Tilbakebetaling av kontantbidrag ved manglende igangsatt bygging

Dersom OK ikke har igangsatt opparbeidelse av Kontantbidragstiltakene, jf. punkt 7.1.4 første ledd nedenfor, innen 15 år fra utbyggingsavtalen er vedtatt, kan AE kreve Kontantbidraget tilbakebetalt. Dette gjelder ikke Kontantbidrag som er disponert til andre Kontantbidragstiltak, jf. punkt 6.2.5.

Krav om tilbakebetaling skal være skriftlig, og angi nøyaktig tidspunkt for og størrelse på innbetalt kontantbidrag.

Ved tilbakebetaling tillegges Kontantbidraget en rente beregnet slik: Nibor 6 måneders rente + 1 % rente per år fra faktisk innbetalingsdato til den dato tilbakebetaling skjer.

Realytelsen

Opparbeidelse

AE skal for egen regning og risiko prosjektere og opparbeide Realytelsen.

Realytelsen er inntegnet på kartskisse, jf. vedlegg 4, og er estimert å ha en kostnad på kr 2 218 271, jf. vedlegg 7.

Byggeplan

Realytelsen skal opparbeides i henhold til Byggeplan godkjent av BYM, og opparbeidelsen av en Realytelse kan ikke starte før Byggeplanen for den enkelte Realytelse er godkjent. Godkjennelse skal gis innen rimelig tid og kan ikke nektes uten saklig grunn. Partene er omforente om at det er viktig med god og tett dialog i prosessen med godkjennelse av Byggeplanen.

Byggeplanen skal utarbeides i henhold til Statens vegvesens håndbok R700 og ha en standard som følger den til enhver tid gjeldende «Gatenormal for Oslo», og Statens vegvesens håndbok N200.

Byggeplanen skal for øvrig baseres på Reguleringsplanen og til enhver tid gjeldende normaler og retningslinjer. BYM skal på forespørsel opplyse om hvilke normaler og retningslinjer som er aktuelle. Området er båndlagt etter lov om kulturminner, og tiltak dypere enn 0,5 meter skal forelegges kulturminnemyndighetene. Dette kan innebære krav om tilleggsdokumentasjon i forbindelse med godkjenning av byggeplan

Byggeplanen skal vise plasseringen av eksisterende, nye, rehabiliterte og omlagte kabler og ledninger.

Godkjennelse av Byggeplanen fritar ikke AE fra ansvar for å opparbeide Realytelsen i samsvar med gjeldende normaler og retningslinjer gitt i medhold av lov 21. juni 1963 nr. 23 om vegar § 13, på det tidspunktet rammetillatelse gis for den enkelte Realytelsen.

Etter godkjennelse inngår Byggeplanen som en del av Utbyggingsavtalen.

Gjennomføring

AE er ansvarlig for innhenting av nødvendige tillatelser fra Plan‐ og bygningsetaten og andre kommunale etater for bygging av Realytelsen.

AE plikter å koordinere prosjekteringsarbeidet og gjennomføringen med både offentlige og private kabel- og ledningseiere. Som ledd i dette skal Realytelsen meldes inn i kommunens søknadssystem SøkSys senest 3 uker før oppstart.

Samtidig med søknad om igangsettingstillatelse for Realytelsen skal AE sende BYM en fremdriftsplan for opparbeidelse av Realytelsen til orientering.

BYM har på forespørsel rett til å få tilgang til prosjektdokumenter som angir utførelse og fremdrift på Realytelsen.

BYM har rett til å få tilgang til anleggsområdet for Realytelsen for befaring og kontroll. Tilgang til anleggsområdet skal avtales med AEs entreprenør.

Er AEs utførelse i strid med Utbyggingsavtalen, kan AE likevel ikke påberope seg at den er utført under OKs kontroll, med mindre OK skriftlig har godkjent avviket. Er AEs utførelse i byggetiden i strid med Utbyggingsavtalen, eller det oppstår feil eller skader som AE har risikoen for, skal AE varsle BYM så snart AE blir klar over dette.

Partene har en gjensidig plikt til å koordinere byggearbeider der disse faller innenfor samme tidsrom.

Etter at Utbyggingsavtalen er signert kan ikke AE uten samtykke fra OK ved EBY, tinglyse nye heftelser på arealer som skal overdras sammen med Realytelsen etter punkt 6.5.1. OK ved EBY kan stille vilkår i denne forbindelse.

Frist for ferdigstillelse og overtakelse

Realytelsen skal være opparbeidet og overtatt av OK i henhold til Reguleringsplanen og Utbyggingsavtalen før AE søker om midlertidig brukstillatelse/brukstillatelse.

Dersom Plan- og bygningsetaten gir AE dispensasjon fra fristen for ferdigstillelse av rekkefølgebestemmelsene før Realytelsen anses «opparbeidet», skal Realytelsen være opparbeidet og overtatt av OK innen utløpet av den fristen Plan- og bygningsetaten setter for oppfyllelse av rekkefølgebestemmelsene i dispensasjonsvedtaket. Dersom dispensasjonsvedtaket ikke angir ny frist for ferdigstillelse, skal Realytelsen være opparbeidet og overtatt av OK senest innen 12 måneder etter at dispensasjonen ble innvilget.

Kommunal overtakelse av Realytelsen

Realytelsen, inkludert eiendomsretten til grunnen, overtas vederlagsfritt og fri for heftelser ved overtakelsesforretningen, jf. punkt 6.3.5.1 til 6.3.5.3 og punkt 6.5.1.

AE kan etter skriftlig søknad be OK samtykke til at enkelte heftelser skal bestå. Søknaden skal dokumentere heftelsens rettstiftelsesgrunnlag og begrunne hvorfor den kan bestå. Dersom heftelsen ikke har betydning for fremtidig bruk av Realytelsen, skal OK avgi samtykke. Dersom Realytelsens eiendom er ført i grunnboken, kan OK stille krav om at AE dokumenter og begjærer opphørte heftelser på eiendommen slettet overfor Tinglysingsmyndigheten. Heftelser der OK er rettighetshaver skal i alle tilfeller bestå.

Drift og vedlikehold av Realytelsen besørges av AE inntil overtakelse har funnet sted.

Forberedelse til overtakelsesforretning

Testing og innregulering av tekniske anlegg

AE skal varsle om kontroll, testing, innregulering eller lignende som skal foretas av tekniske anlegg og installasjoner i rimelig tid før aktiviteten. Av varselet skal det fremgå hvilke forutsetninger som må være oppfylt for at aktiviteten skal kunne gjennomføres.

AE skal i samarbeid med BYM og AEs entreprenør(er) igangsette de tekniske anlegg og installasjoner og forestå kontroll, testing, innregulering eller lignende inntil disse fungerer tilfredsstillende. AE skal dokumentere gjennomføringen og resultatene av prøvene. Er ikke annet avtalt mellom AE og BYM, skal BYM motta ovennevnte dokumentasjon tre uker før overtakelsesforretningen.

Ferdigbefaring

AE skal innkalle til og avholde ferdigbefaring av den enkelte Realytelse før overtakelsesforretningen avholdes, hvor representanter fra BYM og AEs entreprenør deltar. AE skal notere eventuelle mangler som avdekkes.

Levering av FDV- dokumentasjon

AE skal levere forvaltning-, drifts- og vedlikeholdsdokumentasjon (FDV- dokumentasjon) til BYM. Er ikke annet avtalt skal dokumentasjonen overleveres i elektronisk format senest tre uker før overtakelsesforretningen.

Dokumentasjonen skal inneholde:

- Alle kontroll‐, prøve‐ og testrapporter som er utarbeidet,

- spesifikasjoner av ferdig opparbeidede Realytelser,

- tegninger av ferdig opparbeidede Realytelser,

- bruker‐, drifts‐ og systemdokumentasjon for tekniske anlegg, og

Er ikke annet avtalt, skal nødvendig opplæring være gjennomført før overtakelse.

Innkalling til overtakelsesforretning

AE skal innen rimelig tid før den enkelte Realytelse er ferdig, skriftlig innkalle BYM og EBY til overtakelsesforretning. En frist på 1 måned regnet fra mottak av innkallingen skal normalt anses som rimelig.

Innkallingen skal opplyse om:

- Hvilke Realytelser overtakelsesforretningen gjelder,

- eventuelle gjenstående arbeider,

- om ferdigbefaring er gjennomført, eventuelt tidspunkt for ferdigbefaring,

- om grunnen er fradelt, eventuelt fremdrift for gjennomføringen av fradelingen, jf. punkt 6.5.1,

- om eventuelle feil eller skader som varslet i henhold til punkt 6.3.3 sjette ledd er utbedret eller om utbedring er omfattet av gjenstående arbeider, jf. bokstav b), og

- om AE har oversendt MVA-dokumentasjon og oppdatert utkast til Justeringsavtale til EBY, jf. punkt 8.

Overtakelsesforretningen

Generelt

AE, BYM og EBY plikter å møte ved overtakelsesforretningen.

Overtagelse skjer ved overtakelsesforretning for den enkelte Realytelse, med mindre det er avtalt samlet overtakelse av samtlige Realytelser.

Ved overtakelsesforretningen skal AE fremlegge oversikt over de mangler selskapet noterte seg ved ferdigbefaringen med angivelse av hvilke som er utbedret.

AE og BYM skal ved overtakelsesforretningen i fellesskap gjennomføre en aktsom befaring av Realytelsen. BYM forutsettes å ha gjennomført en kontroll av mottatte FDV-dokumenter.

Ved overtakelsesforretningen skal grunnen være fradelt og overdratt til OK, jf. Vedlegg 6.

Protokoll fra forretningen

Det skal føres protokoll fra overtakelsesforretningen, som skal angi:

- Alle som er til stede,

- mangler som måtte påvises, og om partene er uenige om dette,

- frist for utbedring av påviste mangler og tidspunkt for eventuell etterbefaring,

- om Realytelsen overtas eller nektes overtatt,

- OKs begrunnelse for å nekte overtakelse og AEs begrunnelse dersom selskapet ikke godtar dette, og

- om AE har oversendt MVA-dokumentasjon til EBY og status på signering av omforent utkast til Justeringsavtale, jf. punkt 8.

Protokollen undertegnes av partene som har vært til stede på overtakelsesforretningen. AE, BYM og EBY skal ha hvert sitt eksemplar av den underskrevne protokollen.

OKs rett til å nekte overtakelse

Realytelsen skal være ferdigstilte i henhold til Utbyggingsavtalen for at overtakelse skal finne sted. Overtakelse skal likevel finne sted dersom det kun påvises mindre mangler, og manglene eller utbedringen av dem har liten praktisk betydning for den forutsatte bruken av Realytelsen.

OK kan i tillegg nekte å overta Realytelsen hvis det foreligger mangler ved den dokumentasjon som det er avtalt at skal foreligge ved overtakelsen. OK kan også nekte å overta Realytelsen dersom det foreligger tinglyste heftelser av betydning for fremtidig bruk.

OK kan likevel ikke nekte å overta Realytelsen hvis mangelen gjelder FDV-dokumentasjon som har liten betydning for forvaltning, drift og vedlikehold, og dokumentasjonen heller ikke er nødvendig for at OK skal kunne vurdere om Utbyggingsavtalens krav er oppfylt.

Virkninger av overtakelse

Ved overtakelse inntrer følgende virkninger:

- Eiendomsretten til Realytelsen går over fra AE til OK, jf. punkt 6.5.1,

- OK får rett til å ta Realytelsen i bruk, og

- risikoen for Realytelsen går over fra AE til OK.

Annen ytelse

Opparbeidelse

AE skal for egen regning og risiko prosjektere og opparbeide Annen ytelse.

Annen ytelse er inntegnet på kartskisse, jf. vedlegg 4, og er estimert å ha en kostnad på kr 570 393, jf. vedlegg 7. Annen ytelse består av sikring av fjellskjæringen, gjerde og belysning, jf. vedlegg 4.

Frist for ferdigstillelse

Annen ytelse skal være opparbeidet i henhold til Reguleringsplanen før AE søker om midlertidig brukstillatelse.

Dersom Plan- og bygningsetaten gir AE dispensasjon fra fristen for ferdigstillelse før Annen ytelse er opparbeidet, skal AE opparbeide Annen ytelse innen utløpet av den fristen Plan- og bygningsetaten setter for oppfyllelse i dispensasjonsvedtaket. Dersom dispensasjonsvedtaket ikke angir ny frist for ferdigstillelse, skal AE opparbeide og ferdigstille Annen ytelse senest innen 12 måneder etter at dispensasjonen ble innvilget.

Overdragelse av areal

Overdragelse av areal sammen med Realytelsen

Grunnen skal være overdratt til OK i tråd med punkt 6.3.5, senest ved overtakelsesforretningen.

AE er ansvarlig for å rekvirere delesak hos Plan- og bygningsetaten for fradeling av offentlige arealer. AE skal avklare fremgangsmåten (tilleggsparsell, arealoverføring, grensejustering, egenerklæring om offentlig eierskap mv.) med EBY før innsendelse av søknad om deling av grunneiendom. Overdragelse av offentlig vei skjer ved utstedelse av egenerklæring av eierskap fra OK jf. matrikkelloven § 24 fjerde ledd.

Eiendomsretten til arealer som overdras sammen med Realytelsen skjer uten vederlag fra OK. Grunn tilhørende OK som er nødvendig for å gjennomføre Realytelsen skal forbli kommunal eiendom, og overdras derfor ikke. AE kan imidlertid disponere grunnen for opparbeidelse av Realytelsen i henhold til punkt 7.4.

AE er ansvarlig for utgifter til dokumentavgift, tinglysningsgebyr og fradelingskostnader for arealer som overdras sammen med Realytelsen.

Plikter overfor tredjeparter

AE plikter å sørge for at nåværende og fremtidige leie- og festekontrakter på Eiendommen ikke er til hinder for gjennomføring av Utbyggingsavtalen.

Fortrinnsrett til boliger

AE gir OK fortrinnsrett for inntil 2 av boligene i prosjektet. Eventuell bruk av fortrinnsretten skal avklares i tiden før boligene legges ut for salg i markedet. Retten må gjøres gjeldende senest tre uker etter at OK v/BBY har mottatt skriftlig varsel om at boligene i det enkelte felt/byggetrinn er klargjort for salg.

OK står fritt til å velge type leilighet, størrelse og plassering. OK skal søke å spre eventuelle kjøp av boliger på de ulike felt/byggetrinn for å unngå opphopning av kommunalt disponerte boliger.

OK SINE PLIKTER

Kontantbidragstiltakene

Opparbeidelse

OK skal for egen regning og risiko prosjektere, regulere og opparbeide Kontantbidragstiltakene.

OK har rett til å overføre ansvaret for prosjektering, regulering og opparbeidelse av Kontantbidragstiltakene til tredjepart.

Avgrensning

Den omtrentlige geografiske avgrensningen av Kontantbidragstiltakene fremgår av vedlegg 5.

Kontantbidragstiltakenes endelige plassering og avgrensning vil bli avklart i egne detaljreguleringer som gjennomføres av OK. Utbyggingsavtalen er ikke bindende for detaljreguleringen.

Standard

Standarden på Kontantbidragstiltakene er veiledende beskrevet i Oslostandarden for sykkeltilrettelegging og Gatenormal for Oslo kommune.

Oppstarts- og ferdigstillelsestidspunkt

OK er forpliktet til å påbegynne prosjektering og opparbeidelse av det enkelte Kontantbidragstiltaket etter at følgende betingelser er oppfylt:

- Detaljregulering for Kontantbidragstiltaket er vedtatt av Oslo bystyre.

- Kontantbidragstiltaket er fullt ut finansiert ved innbetaling av Kontantbidraget i henhold til punkt 6.2.3 og kontantbidrag fra andre utbyggingsavtaler og/eller offentlige bidrag.

- Samtlige arealer tilknyttet Kontantbidragstiltaket er overdratt til og overtatt av OK.

- Nødvendige bruksrettsarealer fra AE og andre grunneiere i området er stilt til disposisjon slik at OK får gjennomført Kontantbidragstiltaket på en rasjonell måte.

Etter at betingelsene er oppfylte skal ferdigstillelse av det enkelte Kontantbidragstiltaket skje innen 48 måneder. OK har krav på fristforlengelse dersom fremdriften hindres av omstendigheter som må henføres til AE sitt forhold, eller omstendigheter som OK ikke har kontroll over.

Innenfor fristen for ferdigstillelse står OK fritt til å bestemme i hvilken rekkefølge og hvordan Kontantbidragstiltakene skal gjennomføres.

OK har rett til å ferdigstille Kontantbidragstiltakene før Kontantbidraget er innbetalt, jf. punkt 6.2.3 tredje ledd.

Dersom OK velger å overføre ansvaret for prosjektering, regulering og opparbeidelse av kontantbidragstiltakene til tredjepart, jfr. punkt 7.1.1, skal OK sørge for at forpliktelsene og rettighetene i dette punktet overføres til tredjepart gjennom egen avtale.

Drift og vedlikehold

OK forplikter seg til å drifte og vedlikeholde de ferdigstilte Realytelsen og Kontantbidragstiltakene i henhold til normal kommunal standard. OK står fritt til å organisere den nærmere gjennomføringen av drift og vedlikehold.

Overdragelsesomkostninger

Ved overdragelse av arealer til Kontantbidragstiltakene er OK ansvarlig for utgifter til dokumentavgift, tinglysningsgebyr og kart- og delingskostnader.

Bruksrett til kommunal grunn

AE skal opparbeide infrastrukturtiltak på kommunal grunn. AE får tiltredelse til offentlige arealer gjennom BYMs ordinære søknadsprosesser, i henhold til enhver tid gjeldende betingelser i Oslo kommune.

JUSTERING AV MERVERDIAVGIFT

Når den offentlige infrastrukturen overdras til OK skal OK overta justeringsrett og justeringsplikt for merverdiavgift som er påløpt i forbindelse med opparbeidelse av Realytelsen regulert i Utbyggingsavtalen.

Partene har avtalt følgende fordeling av merverdiavgift som justeres:

AE betaler et beløp til OK som utgjør 30 % av justeringsplikten som overføres til OK.

AE har rett til å få utbetalt fra OK 70 % av årlig justeringsbeløp.

Utkast til Justeringsavtaler er vedlagt Utbyggingsavtalen som vedlegg 10. Partene er innforståtte med at endringer i utkast til Justeringsavtaler vil kunne skje som følge av endrede offentligrettslige krav og kommunens rutiner for utbetaling og fakturering. Før kommunal overtakelse av Realytelsen, jf. punkt 6.3.5, skal AE oversende oppdatert utkast til Justeringsavtale med korrekte beløp for påløpt merverdiavgift og den nødvendige dokumentasjon av utgifter og merverdiavgift til EBY. AE har ansvaret for at den fremlagte dokumentasjonen er materielt og formelt korrekt. OK har ikke ansvar for avgiftstap som skyldes feil og mangler i/ved dokumentasjonen. Omforent utkast til Justeringsavtale skal signeres og dateres av AE i forbindelse med overtakelse av Realytelsen, og straks oversendes EBY i to eksemplarer for signering. EBY oversender deretter AE ett eksemplar av signert og datert Justeringsavtale innen rimelig tid.

Dersom endringer i merverdiavgiftsloven, kompensasjonsloven eller i annet relevant regelverk medfører at OK ikke lenger kan utøve sin justeringsrett, kan AE ikke kreve utbetaling fra OK.

Utbygger plikter å holde kommunen skadesløs dersom justeringsavtalen ikke signeres innen de frister som følger av punkt 8.

REFUSJON

Utbyggingsavtalen innebærer ingen begrensninger i partenes rett til å fremsette refusjonskrav mot tredjeparter etter plan- og bygningsloven kap. 18.

Fordeling av kostnader og gjennomføringsansvar mellom OK og AE er endelig fastsatt i Utbyggingsavtalen. Partene kan følgelig ikke fremsette refusjonskrav etter plan- og bygningsloven kap. 18 overfor hverandre.

BORTFALL

Dersom Eiendommen omreguleres på en måte som vesentlig avviker fra Reguleringsplanen, eller det inntrer andre vesentlige endringer i forutsetningene for Utbyggingsavtalen, bortfaller Utbyggingsavtalen.

MISLIGHOLD

Mangler ved Realytelsen som først viser seg etter overtakelsen, og som OK ikke har eller burde ha oppdaget ved gjennomføringen av overtakelsesforretningen, plikter AE å utbedre såfremt de er påberopt innen rimelig tid. Reklamasjon kan ikke fremsettes senere enn 5 år etter overtakelsen.

Innen utløpet av reklamasjonsfristen kan hver av partene kreve at det skal holdes en felles reklamasjonsbesiktigelse av Realytelsen.

Dersom en part misligholder sine plikter etter Utbyggingsavtalen, kan den annen part kreve erstatning for direkte økonomisk tap som parten påføres som følge av misligholdet.

Erstatning for indirekte tap kan ikke kreves.

TINGLYSING

OK kan kreve tinglysing av hele eller deler av Utbyggingsavtalen som en heftelse på de matrikkelenheter som inngår i Eiendommen, herunder også fradelte matrikkelenheter og seksjoneringer som opprettes i etterkant. I denne forbindelse forplikter AE seg til å medvirke til oppfyllelse av alle formkrav til tinglysing.

OK samtykker til at Utbyggingsavtalen viker prioritet for byggelån, eventuelt konvertert lån.

Hvis Utbyggingsavtalen er opphørt for en eller flere matrikkelenheter, plikter OK etter skriftlig krav fra AE å samtykke til sletting fra grunnboken. Det gjelder særlig der:

- AE har innbetalt Kontantbidraget som er tilknyttet matrikkelenheten, jf. punkt 6.2.3, og

- AE har opparbeidet Realytelsen og Annen ytelse, jf. punkt 6.3.1 og 6.4.1, og overtakelse av Realytelsen er gjennomført i henhold til punkt 6.3.5.

Dersom Utbyggingsavtalen eller andre dokumenter mellom partene signeres ved bruk av elektronisk signatur, skal partene ved behov medvirke til signering på en papirbasert versjon av det samme dokument. Slik signatur skal gis innen rimelig tid etter at den andre parten skriftlig har anmodet om dette.

TRANSPORT AV UTBYGGINGSAVTALEN

Dersom det gjennomføres et eierskifte av Eiendommen skal Utbyggingsavtalen transporteres til den nye eieren. Transport av Utbyggingsavtalen er betinget av OKs skriftlige samtykke, men OK kan ikke nekte transport uten saklig grunn.

OK kan kreve erstatning for eventuelt økonomisk tap OK lider som følge av at AE ikke transporterer Utbyggingsavtalen i henhold til første ledd ved eierskifte av Eiendommen.

VEDTAK AV KOMPETENT MYNDIGHET

Utbyggingsavtalen er ikke bindende for OK før den er vedtatt av kompetent kommunal myndighet.

MEDDELELSER OG KORRESPONDANSE

Alle meddelelser og påkrav i tilknytning til denne avtalen skal være skriftlig.

Meddelelser og påkrav til AE sendes til:

Attivo Eiendomsutvikling II AS
Hoffsveien 1 A

0275 Oslo

E-post: kam@attivo.no

Meddelelser og påkrav som etter avtalen skal rettes til OK, sendes til:

Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Postboks 491 Sentrum

0105 OSLO

E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no

Meddelelser og påkrav som etter avtalen skal rettes til OK v/ BYM, sendes til:

Bymiljøetaten

Postboks 636 Løren

0507 OSLO

E-post: postmottak@bym.oslo.kommune.no

VEDLEGG

I tillegg til avtalens hoveddokument består Utbyggingsavtalen av følgende trykte vedlegg:

- Reguleringsplankart

- Reguleringsbestemmelser

- Kartskisse – Eiendommen

- Kartskisse – Realytelsen og Annen ytelse

- Kartskisse – Kontantbidragstiltakene

- Kartskisse – Overdragelse av arealer

- Kostnadsberegning

- Firmaattest for AE

- Firmaattest for KAB

- Utkast til Justeringsavtaler

- Generalfullmakt for KAB

PARTENES UNDERSKRIFTER

Dato: 								Dato:

_____________________					____________________

Eskil Bråten							Andreas Tronstad
Oslo kommune						AE

- 19 HJEMMELSHAVERS SAMTYKKE

Som hjemmelshaver(e) til gnr./bnr. 233/232 og 234 erklærer vi at vi vil samtykke til tinglysing, overdragelse og/eller andre rettslige disposisjoner som krever vår medvirkning for AEs oppfyllelse av Utbyggingsavtalen.

Dersom samtykke er gitt ved bruk av elektronisk signatur, vil vi ved behov signere på en papirbasert versjon av det samme dokument. Slik signatur skal gis innen rimelig etter at OK har skriftlig anmodet om dette.

Dato:

_____________________

Espen Strand

Konows Atelier BRL

934 225 538

Dato:

_____________________

Merete Haukedal

Konows Atelier BRL

934 225 538